## Slide 1: タスク・スケジュール 設計アプリ

## Slide 2: 主な機能
・課題分析機能
現在の課題とそれを解決する選択肢の整理・視覚化をサポートする機能
・ToDo作成機能
課題解決の選択肢から、ToDoを作成する機能
・スケジューリング機能
ToDoをカレンダー(日・週表示)にドラッグ・ドロップすることでスケジュールを設定できる機能
・振り返り機能
実際の行動・実績を(できるだけ自動で)記録し、スケジュールと比較して振り返りをしたり、日報を作成したりする機能

## Slide 3: 課題分析機能

## Slide 4: 課題分析とは
〇〇機能の実現
ライブラリAを使う
ライブラリBを使う
自作する
諦める
課題
手段(=方針)
ライブラリAを使う
商用可能か調べる
機能が実現可能かアタリをつける
実装する
上長に確認を取る
※個々のパーツもまた課題になる

## Slide 5: 課題と手段の入れ子構造
ライブラリAを使う
課題：〇〇機能の実現
商用可能であることを確認する
機能が実現可能かアタリをつける
実装する
上長に確認を取る
ライブラリBを使う
自作する
諦める

## Slide 6: 暫定の仕様
〇〇機能の実現
ライブラリAを使う
ライブラリBを使う
自作する
諦める
商用可能か調べる
実現可能か
アタリをつける
実装する
上長に確認を取る
ライブラリAを使う
+
+

## Slide 7: 暫定の仕様
〇〇機能の実現
ライブラリAを使う
ライブラリBを使う
自作する
諦める
商用可能か調べる
実現可能か
アタリをつける
実装する
上長に確認を取る
ライブラリAを使う
実装する
funcAを使う
funcBを使う
funkAを使う
ダブルクリック
〇〇機能の実現/ライブラリAを使う>
+
+
+
+

## Slide 8: 追加機能：達成確率計算機能
課題の達成確率 ＝ 1-Π（1-子手段の達成確率）
手段の達成確率 ＝ Π(子課題の達成確率)
それぞれに達成確率を(何となくで)設定しておけば、
全体としての課題や手段の達成確率を計算できる！

## Slide 9: どうしてこれらの機能が欲しいと思ったか
①普段頭の中でやっている課題の整理や方針の選択を視覚的に整理できる
②どの手段が良いのか迷ったときに、確率計算機能で決めれる
＆偉い人に「何でこの方針で進めたの？」って聞かれた時に
「こんな風にタスクを分解して、それぞれの達成率を見積もって計算した」
って言い訳できる
③上手く行かなかった時、あとから何が悪かったのか分析し易い
特定の課題の達成確率の見積もりが甘かった、
やっておくべき課題に漏れがあった、等

## Slide 10: Q&A
Q:手段内のフローチャートに関して、「商用可能であることを確認する」というものや「実現可能かアタリをつける」というものはその結果の可否によって後ろのフローが変わるから、そういう事例も表現する必要があるのでは？
A:ある課題の結果は、「できた、できなかった」のように予想可能なものばかりではなく、予想していなかった結果になることもある。なので、手段内のフローチャートは「すべて理想的に進んだ場合」のみを考慮する。
途中結果によってフローが変化した場合はフローを作成し直す。
Q:最終的に複数の手段のミックスになることもしばしばあると思うが？
(ex.ライブラリAとBを使用しつつ機能の一部は諦める)
A:その場合はもともとの手段を廃棄して新しく作り直す

## Slide 11: ToDo(タスクリスト)作成機能

## Slide 12: どうしてこの機能が要るのか
課題分析機能で各手段のフローを書いたんだから、後は一番確率の高い手段を選んで、
そのフローを実行すればいいじゃん！
→実際のToDoがそれに沿ってるとは限らない
複数の手段を並行で進めて見たり、フローや確率を見直したりする必要がある
なので、自分の行動予定としてのToDoをここで改めて作成する

## Slide 13: ここでいうタスクの概念
タスク(=ToDo):〇〇機能の実現
手段AとBを検討
手段を決めて報告
選択した手段で進める
：
注意事項、
やってみた結果の
詳細な記述、等
ノート
サブタスクリスト
ログ
タスク取り掛かり中に、
思いついたこと、感じたこと、メモしておきたいこと等を
Twitterのような感覚でとりあえず記録しておく
（必要に応じて後でノートにまとめたりとか）
予想所要時間：7時間
目標期限：12/31

## Slide 14: 暫定の仕様
〇〇機能の実現
□手段A,Bを検討する
□決定した手段を上長に報告する
ノート
ログ
サブタスク一覧
仕様書は～にある
メンターからは～に気を付けて選定してと言われている
12/23までに～まで進める必要あり。


11:00 ～が出来た
11:20 メンターに～と言われた
11:30 ～が難しそう、別の方法にし
た方がよいかも…
11:45 昼休み終わったらまた考えよ
う
13:15 ～って…ってことか！
実装できるかも
予想所要時間：20時間
期限まであと：１４日
+
今何考えてる？

## Slide 15: 暫定の仕様
手段A,Bを検討する
□手段Aの～までやる
□手段Bの～までやる
ノート

ログ
サブタスク一覧
とりあえず深追いはせずに、AとBの触りだけやってみる


11:00 環境を整えた
予想所要時間：5時間
期限まであと：2日
〇〇機能の実現
□手段A,Bを検討する
□決定した手段を上長に報告する
ノート

ログ
サブタスク一覧
仕様書は～にある
メンターからは～に気を付けて選定してと言われている
12/23までに～まで進める必要あり。


11:00 ～が出来た
11:20 メンターに～と言われた
11:30 ～が難しそう、別の方法にし
た方がよいかも…
11:45 昼休み終わったらまた考えよ
う
13:15 ～って…ってことか！
実装できるかも
予想所要時間：20時間
期限まであと：１４日

## Slide 16: 課題分析機能からのタスク追加
〇〇機能の実現
□手段A,Bを検討する
□決定した手段を上長に報告する
ノート
ログ
サブタスク一覧
仕様書は～にある
メンターからは～に気を付けて選定してと言われている
12/23までに～まで進める必要あり。


11:00 ～が出来た
11:20 メンターに～と言われた
11:30 ～が難しそう、別の方法にし
た方がよいかも…
11:45 昼休み終わったらまた考えよ
う
13:15 ～って…ってことか！
実装できるかも
予想所要時間：20時間
期限まであと：１４日
+
新規作成
課題から引用
課題から引用した場合は、
引用したい子手段を
コンボボックスなどで選択し、
その子手段の子課題をサブタスクに持つ
課題が追加される。

## Slide 17: タスクをRedmineチケットとして登録
折角だし親チケットとして親タスクを登録したい…ところだけど、
クソめんどくさそう。
Redmine的には親チケットが先に存在している必要があるから、
親タスクがredmineに登録済みかどうか判定して、
未登録→親チケットとして親タスクを登録しなくていいかユーザーに確認
登録済→自動で親タスクのチケットを親チケットとして登録
それが無理なら、一つ一つのタスクを登録して、
サブタスクの達成割合に応じてprogressをアップデートするくらい？

## Slide 18: スケジューリング機能
ToDo作成機能で作成したToDoをスケジューリングする

## Slide 19: 暫定の仕様
子タスク1
20分
12/14(月)
12/15(火)
12/16(水)
Oultookの会議
子タスク2
60分
親タスクA
Oultookの会議
ドラッグ・ドロップでスケジューリング
※子タスクをダブルクリックすると、
さらにその子タスクリストが表示される
※22時,7時を跨ぐドロップは不可
※Outlookから会議の予定などを取ってこれる
子タスク2
60分

## Slide 20: 振り返り機能
スケジュール通りできたか振り返って、原因分析をしたり日報を出力したりする

## Slide 21: 暫定の仕様
電話対応
30分
12/14(月)
会議
タスクA
60分
予定
実績
タスクA
30分
会議
振り返り
予定
実際
会議、タスクA 30分
会議、電話対応30分
タスクA 60分
総評
電話対応のため作業が遅れた。
タスクAが予定よりも難航した。
理由としては以下のことが考えら
れる…、対策としては…
振り返りと
次の日の予定
から、日報を出力させたい